Lista de Características

Legenda:

(P):	Prioridade da característica definida pelo cliente.

C:	Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica).

I:	Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema).

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema).

(E):	Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A:	Alto

M: Médio

B: Baixo

(R):	Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A:	Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro do funcionário | C | M | B | 1 |
| 2 | Login | C | M | B | 1 |
| 7 | Controle de clientes | C | M | B | 1 |
| 8 | Controle de origens | C | M | B | 1 |
| 9 | Controle de produtos | C | M | B | 1 |
| 11 | Controle de manutenções | C | A | A | 1 |
| 13 | Controle de comissão | C | A | A | 1 |
| 10 | Controle de estoque | C | A | A | 1 |
| 12 | Controle de vendas | C | A | A | 1 |
| 3 | Redefinição de senha | I | B | B | 1 |
| 14 | Painel de controle de catálogo | U | A | A | 2 |
| 5 | Página de catálogo | U | M | B | 2 |
| 4 | Filtro de produtos | U | M | M | 2 |
| 6 | Abertura de chamados | U | M | M | 3 |